ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: demyansk BW |
| **Российская Федерация**  **Новгородская область**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| р.п. Демянск |

**О внесении изменений в постановление Администрации района от 19.12.2017 № 1242**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы", Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации района от 11.07.2022 № 704, Администрация Демянского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением Администрации района от 19.12.2017 года № 1242 (в редакции постановлений Администрации района от 01.02.2018 №89, от 05.03.2018 №188, от 09.08.2018 №776, от 06.11.2018 №1077, от 26.12.2018 №1348, от 21.01.2019 № 32, от 14.03.2019 № 188, от 27.05.2019 № 431, от 02.07.2019 №582, от 16.08.2019 № 716, от 24.12.2019 № 1224, от 27.02.2020 № 149, от 26.03.2020 № 260, от 20.10.2020 № 887, от 22.12.2020 № 1132, от 23.03. 2021 № 245, 24.08.2021 № 793, от 28.12.2021 № 1279, от 15.08.2022 № 833, от 28.10.2022 № 1069, 25.11.2022 № 1191; от 29.12.2022 № 1381, от 27.07.2023 № 631) (далее муниципальная программа):

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и  источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | объемы финансирования за счет всех источников – 9262,79036 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год – 1660,615 тыс. рублей;  2019 год – 1981,26 тыс. рублей;  2020 год – 1384,4645 тыс. рублей;  2021 год – 1541,78 тыс. рублей;  2022 год – 938,36895 тыс. рублей;  2023 год – 1756,30191 тыс. рублей;  2024 год – 2050,0 тыс. рублей  из них:  областной бюджет – 620,17941 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 461,05293 тыс. рублей;  2019 год – 46,83761 тыс. рублей;  2020 год – 32,74766 тыс. рублей;  2021 год – 29,24811 тыс. рублей;  2022 год – 22,04085 тыс. рублей;  2023 год – 28,25225 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей; |
|  | федеральный бюджет– 5949,44259 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 804,36207 тыс. рублей;  2019 год – 1514,42239 тыс. рублей;  2020 год – 1058,82634 тыс. рублей;  2021 год – 945,68889 тыс. рублей  2022 год – 712,65415 тыс. рублей  2023 год – 913,48875 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  бюджет поселения – 2693,16836 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 395,20 тыс. рублей;  2019 год – 420,00 тыс. рублей;  2020 год – 292,8905 тыс. рублей;  2021 год – 566,843 тыс. рублей;  2022 год – 203,67395 тыс. рублей;  2023 год –814,56091 тыс. рублей;  2024 год – 2050,0 тыс. рублей |

»

1.2 Изложить раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение к постановлению);

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном Бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Проект подготовил О.К. Миронова

Приложение

к постановлению Администрации района

от

**«V. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта мун. программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий Демянского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| F2 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Реализация мероприятий направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий на 2019 год, на 2020 год, на 2021 год, на 2022 год, на 2023 год, на 2024 год | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1.2 | общий объем |  |  |  | 1218,67125 | 918,36895 | 1756,30191 | 2050,0 |
| федеральный бюджет |  | 1514,42239 | 1058,82634 | 945,68889 | 712,65415 | 913,48875 |  |
| областной бюджет |  | 46,83761 | 32,74766 | 29,24811 | 22,04085 | 28.,25225 |  |
| бюджет поселения |  | 390,315 | 272,8905 | 243,73425 | 183,67395 | 814,56091 | 2050,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по формированию современной городской среды на территории Демянского городского поселения | Администрация Демянского муниципального района | 2021 год | 1.2 | бюджет поселения сверх соглашения |  |  |  | 323,10875 |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 2 | федеральный бюджет | 804,36207 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 461,05293 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения в рамках соглашения | 383,4 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство парков и скверов | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка достоверности сметной стоимости | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 | бюджет поселения | 11,8 | 29,685 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 2 | Задача 2. Развитие территорий Демянского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства соглашений об их благоустройстве собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Демянского муниципального района | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры (оборудование пандусных съездов, стоянок автотранспорта, расширение дверных проемов, оборудование санитарно-гигиенических помещений и путей движения внутри здания, зон оказания услуг, включая изготовление, установку и выполнение работ по оснащению зданий специальными устройствами, в том числе лестничными подъемными устройствами для передвижения инвалидов-колясочников, съемными и выдвижными пандусами, ориентировочными и опорными поручнями, перилами, мягкими порогами, информирующими обозначениями и знаками доступности с рельефным профилем, кнопками вызова, автоматическими светозвуковыми информаторами и информационными табло)  -оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;  -установку скамеек со спинками и подлокотниками;  -должна быть предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;  -оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;  -устройство пандусов на придомовых и общественных и общественных территориях;  -парковочные места на придомовых территориях;  -устройство тактильной плитки для слабовидящих;  -устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов на территории Демянского городского поселения \* | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Демянского городского поселения | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Утверждение дизайн-проекта благоустройства территорий парков и скверов Демянского городского поселения | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, по которым предоставляется субсидия из областного бюджета | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) и населения к участию в реализацию проектов благоустройства р.п.Демянска | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2018-2024 годы | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  | федеральный бюджет | 804,36207 | 1514,42239 | 1058,82634 | 945,68889 | 712,65415 | 913,48875 |  |
| областной бюджет | 461,05293 | 46,83761 | 32,74766 | 29,24811 | 22,04085 | 28,25225 |  |
| бюджет поселения | 395,2 | 420,00 | 292,8905 | 566,843 | 203,67395 | 814,56091 | 2050,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1660,615 | 1981,26 | 1384,4645 | 1541,78 | 938,36895 | 1756,30191 | 2050,0 |

**лист согласования**

Постановление от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление Администрации района от 19.12.2017 года № 1242**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
|  | заместитель Главы администрации А.А. Шацкий |  |
|  | Начальник Управления правового обеспечения Администрации района С.Ю. Михайлов |  |
|  | Председатель комитета финансов Администрации района Л.В. Власова |  |
|  | Председатель контрольно-счетной палаты Н.И. Мурашова |  |
|  | Заместитель начальника управления по организационным и общим вопросам С.А. Денисова |  |