Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.12.2019 № 1220

р.п. Демянск

О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 850

В соответствии с постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации» Администрация Демянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 850 (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017      № 140, от 03.04.2017 № 252, от 23.05.2017 № 419, от 30.08.2017 № 778, от 12.12.2017 № 1198, от 28.12.2017 № 1306, от 06.02.2018 № 106, от 13.02.2018 № 126, от 22.03.2018 № 233, от 19.06.2018 № 583, от 24.12.2018 № 1309, от 02.04.2019 № 247, от 23.04.2019 № 330, от 24.05.2019 № 425, от 20.06.2019     № 552, от 18.07.2019 № 625, от 23.09.2019 № 847), изложив её в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

1.1. Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту программы слова «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2020

2

годы» словами «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2022 годы» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Глава района А.Н.Сапогов

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 24.12.2019 № 1220 |
| --- | --- |

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района               на 2017 – 2022 годы»

Паспорт программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы |  | управление культуры и молодёжной политики Администрации района, комитет по образованию Администрации района, муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская», Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) |  | 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы» 2. «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км) |  | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км) |  | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения (км) |  | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Процент изношенности систем водоснабжения |  | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |

2

| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, шт. жил.пом. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Показатель 8.Строительство объектов водоподачи | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Показатель 8. Сохранение вида услуг предоставляемых населению. Услуга общественной бани |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2 Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, км | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 1.3 | Задача 3 предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 количество обращений по отлову безнадзорных животных | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Цель 2 Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |

3

| 2020 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| 2022 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| итого | 6913,89545 | 11233,15075 |  | 18147,0462 |

7. Ожидаемые конечные результаты Программы:

Содержание жилищно-коммунального комплекса в рабочем состоянии.

Снижение себестоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

I. Характеристика проблем, на решение которых направлена                      муниципальная программа. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Демянский муниципальный район состоит из семи сельских поселений:

- Жирковского сельского поселения

- Ильиногорского сельского поселения

- Кневицкого сельского поселения

- Лычковского сельского поселения

- Песоцкого сельского поселения

- Полновского сельского поселения

- Ямникского сельского поселения

и Демянского городского поселения

Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района приобрела большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства района на развитие этой отрасли не покрывают потребности в её финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов системы коммунальной инженерной инфраструктуры находятся в ветхом состоянии.

В 2019 году жилищно-коммунальный комплекс Демянского муниципального района включал в себя:

котельные 18 ед.,

тепловые сети 14,136 км.,

артезианские скважины 28 шт.,

водонапорные башни 24 ед.,

водоразборные колонки 243 ед.,

водопроводные сети 66,7 км.,

канализационные очистные сооружения 2 ед.,

канализационные насосные станции 4 ед.,

4

сети водоотведения 15,7 км.

В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению населения на территории района создано и действует муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», основным видом деятельности которого является водоснабжение и водоотведение.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.

Физический износ систем теплоснабжения составляет 32%, водоснабжения 70%, водоотведения 74%. В результате износа потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системе водоснабжения составляет 29 %, в системе теплоснабжения 29%.

Износ жилищного фонда составляет 56%, что приводит к увеличению затрат на его содержание.

Использование котельными каменного угля приводит к значительному удорожанию тепловой энергии. Пуск природного газа в район произведен в сентябре  2017 года. Для этого, в с. Лычково построена газораспределительная станция, сделана врезка в магистральный газопровод С.Петербург- Псков-Рига, проложен межпоселковый газопровод протяженностью 42 км. и газораспределительные сети в с. Лычкво – 6 км., вд. Ямник – 1,5 км.,             д. Ч.Ручей – 1,2 км., п. Демянск – 7 км. В связи с этим возникает необходимость технического обслуживания  газораспределительных сетей, постановка их на учет, как особо опасные объекты.

Энергосбережение.

Обеспечение района энергоресурсами осуществляется через подстанции:

| Наименование подстанции | Напряжение, киловольт | Мощность трансформаторов мегавольт, ампер |
| --- | --- | --- |
| Пс. Демянск | 110/35/10 | 2 х 10 |
| Пс. Заря | 110/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Красная | 35/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Есипово | 35/10 | 1 х 1 |
| Пс. Полново | 35/10 | 2 х 1,6 |
| Пс. Елисеево | 110/35/10 | 2 х 1 |
| Пс.Лычково | 110/35/10 | 1 х 16, 1 х 10 |
| Пс. Черный Ручей | 35/10 | 2 х1,6 |
| Пс.Ямник | 35/10 | 2 х 2,5 |

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через КТП-10/0,4 Ква-273 шт. общей мощностью 27370 КвА.

Протяженность воздушных линий напряжением 10 кВт.

5

Составляет 787,2 километра, напряжением 0,4 кВт. – 384,212 километра.

Основная проблема в обеспечении энергоресурсами это их потери при производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В последние годы отмечается тенденция снижения объемов реализации тепловой энергии в связи с уменьшением количества потребителей, особенно в сельской местности. Частные предприниматели и население переводят свои помещения на индивидуальное отопление. Техническое состояние инженерных сетей, оборудования котельных характеризуются высоким износом. Котельные в свое время были построены для нужд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время эти предприятия ликвидированы, а тепловые нагрузки остались не востребованными и используются для обеспечения теплом населения и объектов социального назначения. Отрицательную роль в эффективности работы котельных играет эксплуатация устаревшего оборудования с КПД менее 50 %. Для сжигания твердого топлива в котельных используются котлы, топки которых оборудованы колосниковой решеткой с ручным обслуживанием. Котлы не оборудованы штатными комплектами приборов контроля и учета; топки котлов не механизированы; в котельных эксплуатируется оборудование большей мощности, чем необходимо. Системы теплоснабжения разобщены, что не позволяет переключить тепловые нагрузки с мелких неэффективных котельных на котельные, работающие с более высоким коэффициентом использования.

Для решения вопроса в п. Демянск смонтированы четыре блок-модульные котельные, которые заменили семь твердотопливных. Работы проводились частной компанией на собственные средства.

Основные проблемы в эксплуатации тепловых сетей – это потери тепловой энергии при ее транспортировке. Физический износ тепловых сетей составляет 83%. Изоляция тепловых сетей выполнена с использованием минеральной ваты, в процессе долголетней эксплуатации разрушилась, что ведет к большим потерям тепла. Магистральные теплосети от блок-модулей в п. Демянск заменены.

Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

Основным поставщиком воды в районе является муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал»,

6

основным источником водоснабжения – артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В настоящее время водоснабжение Демянского муниципального района осуществляется 28 артезианскими скважинами.

Распределение воды производится магистральными сетями, водопроводы диаметром 50-100 мм. Через водонапорные башни Рожновского, которых в районе насчитывается 24 шт. Установленная производимая мощность 920,1 куб.м. в сутки, фактическое водопотребление 569,5 куб.м. Максимальнее субботнее потребление 960,5 куб.м. в сутки. Коэффициент использования мощности 61,9%, износ водопроводных сетей 70%. Потери воды в системе составляют 29%, что приводит к сбоям водоснабжения.

В районе существует раздельная система водоотведения:

в п.Демянск 3 системы водоотведения, 3 канализационных насосных станции и 3 БОС;

в д.Ямник самотечная канализация и БОС;

в с.Лычково и п.Кневицы для отвода хозяйственных бытовых сточных вод имеются септики;

в д.Жирково 1 система водоотведения, 1 насосная станция и 1 БОС.

Проектная мощность БОС составляет 900 куб.м. в сутки. В паводковый период и в период интенсивных дождей нагрузка на БОС достигает 1800 куб.м. в сутки. Среднесуточное отведение в районе составляет 235 куб.м.

Вывоз твердых и бытовых отходов осуществляет региональный оператор общество с ограниченной ответственностью «Экосервис», выбранный Министерством ЖКХ и ТЭК на конкурсной основе с июня 2018 года на 10 лет, по договорам заключенным с юридическими и физическими лицами.

В районе существует проблема безопасного хранения и захоронения отходов. Необходимо строительство полигона ТКО.

В районе имеется 9 подстанций, обеспечивающих доставку электроэнергии до потребителей района.

Распределение электроэнергии осуществляется по существующим электроприемникам и вновь сооружаемым за счет новых технологических присоединений абонентов.

Существующие распределительные сети и комплексные трансформаторные подстанции поддерживаются в технически исправном состоянии. По мере возможности выполняются работы по расчистке трассы, замене провода и силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации.

По пропускной способности часть линий КТП-10/0,4 имеют резерв.

7

Район располагает техническим потенциалом энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  Поэтому энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности  следует  рассматривать, как основ-

ной энергетический ресурс будущего экономического роста Демянского муниципального района.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации Программы является управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района отчет о финансировании муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района.

8

IV. МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2017-2022 годы | 1.1.1. 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.2.1. | бюджет муниципального района областной бюджет | 1614,039 3657,771 | 1448,931 2077,263 | 2312,08075 850,36145 | 1952,7 109,5 | 1952,7 109,5 | 1952,7 109,5 |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2022 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района, Администрации сельских поселений, управление культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района, комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района | 2017 -2022 годы | 2.1.1. | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  | 5271,81 | 3526,194 | 3162,4422 | 2062,2 | 2062,2 | 2062,2 |

9

ПОДПРОГРАММА

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района                        «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

Паспорт подпрограммы

- Исполнители подпрограммы:

управление строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района;

Администрации сельских поселений (по согласованию);

Муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал» (по согласованию);

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км.) | 66,7 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км.) | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения (км.) | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,136 | 14,3 | 14,136 |
| 1.1.4 | Показатель 4. Процент изношенности системы водоснабжения | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |

10

| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Показатель 8. Строительство объектов водоподачи | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Показатель 8. Сохранение вида услуг предоставляемых населению. Услуга общественной бани |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, (км.) | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 1.3 | Задача 3 предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 количество обращений по отлову безнадзорных животных | - | - | - | 1 | 2 | 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы:  2017 -2022 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | 3657,771 | 1614,039 |  | 5271,81 |
| 2018 год | 2077,263 | 1448,931 |  | 3526,194 |
| 2019 год | 850,36145 | 2312,08075 |  | 3162,4422 |
| 2020 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| 2021 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| 2022 год | 109,5 | 1952,7 |  | 2062,2 |
| итого | 6913,89545 | 11233,15075 |  | 18147,0462 |

5.Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- обновление инженерной инфраструктуры;

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

11

- обеспечение  подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- строительство новых газораспределительных сетей;

- поддержание газораспределительных сетей в рабочем состоянии.

- 12

- Мероприятия подпрограммы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

| - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | - Исполнитель | - Целевой показатель | - Источник финансирования | - Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Содержание централизованных и не централизованных систем водоснабжения, водоотведения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуаций в сроки, установленные законодательством | - 2017-2022 | - Администрация муниципального района | - 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.4 - 1.1.5 | - бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  | - средства МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | - Разработка проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района | - 2017 | - Администрация муниципального района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района | 69,628 |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района | - 2017 | - Администрация муниципального района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района | 23,6 |  |  |  |  |  |

13

| - 1.4. | Строительство объекта «Водоснабжение д.Горшковицы Демянского района | - 2017 | - Администрация муниципального района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района - областной бюджет | 789,741 789,741 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.5. | - Обеспечение предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению надлежащего качества | - 2017-2022 | - МУП Демянского муниципального района «Водоканал» | - 1.1.1. - 1.1.2. | - средства МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6. | - Содержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуации в сроки, установленные законодательством | - 2017-2022 | - ООО «ТК Новгородская» | - 1.1.3. 1.1.6. | - средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7. | - Обеспечение предоставление услуг по теплоснабжению надлежащего качества | - 2017-2022 | - ООО «ТК Новгородская» | - 1.1.3. - 1.1.6 | - средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. | - Уплата взносов на капитальный ремонт, капитальный ремонт и содержание муниципального жилого фонда | - 2017-2022 | - Администрация муниципального района | - 1.1.7 | - бюджет муниципального района | - 362,4 | - 396 | - 431,19013 | - 452,7 | - 452,7 | - 452,7 |
| - 1.9. | Организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | 2017-2022 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  | - 331,0 |  |  |  |
| - 1.10. | Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях признания его маневренным | 2017-2022 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  | - 85,0 | - 5,0 |  |  |  |

14

| - 1.10.1. | Оценка рыночной стоимости 1м2 аварийного жилого дома, расположенного по адресу Новгородская область, Демянский район, с. Лычково, ул. 30Лет ВЛКСМ, д.2 | 2019 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  | - 5,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.11. | Проведение экспертизы с целью проведения оценки жилого помещения, многоквартирных домов установленным требованиям | 2018 | Администрация муниципального района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  | - 50 |  |  |  |  |
| - 1.12. | Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения | 2018-2022 | Администрация муниципального района | 1.1.9 | бюджет муниципального района |  | - 388 | - 1000,0 | - 1000 | - 1000 | - 1000 |
| - 1.13. | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения населения | 2019 | Администрация муниципального района | - 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | - 43,9048 - 395,14318 |  |  |  |
| - 1.14. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения, | 2019 | Администрация муниципального района | - 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | 33.10115 297.91027 |  |  |  |

15

| - 1.15. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды | 2019 | Администрация муниципального района | - 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.16. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснсбжения, объектов водоподготовки и подачи воды | 2019 | Администрация муниципального района | - 1.1.1. 1.1.2. | бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | - 17,47867 - 157,308 |  |  |  |
| - 1.17. | Проверка достоверности сметной стоимости по объектам водоснабжения | 2019 | Администрация муниципального района | - 1.1.1. - 1.1.2. | бюджет муниципального района |  |  | - 25,00 |  |  |  |
| - 2. | - Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Разработка проектно-сметной документации строительства распределительных сетей газификации | - 2017-2022 | - Администрация муниципального района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - Техническое обслуживание газораспределительных сетей | - 2017-2022 | - Администрация муниципального района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района | 50 | 250 | 320 | 500 | 500 | 500 |
| - 2.3. | Строительство газораспределительного газопровода по объекту «Строительство газораспределительных сетей | - 2017-2018 | - Администрация муниципального района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района - областной бюджет | 318,670 2868,030 | 230,807 2077,263 |  |  |  |  |

16

|  | газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.4. | Строительный контроль по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | - 2018 | - Администрация муниципального района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района |  | 49,124 |  |  |  |  |
| - 2.5. | Кадастровые работы по установке охранных зон газовых сетей | - 2019 | - Администрация муниципального района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района |  |  | 105,406 |  |  |  |
| - 3. | Задача 3 предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | - 2019 | - Администрация муниципального района | - 1.3.1 | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | - 2020-2022 | - Администрация муниципального района | - 1.3.1 | - областной бюджет |  |  |  | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| - Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 5271,81 | 3526,194 | 3162,4422 | 2062,2 | 2062,2 | 2062,2 |

17

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района                   на 2017 – 2022 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района                         «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители программы:  Администрация Демянского муниципального  района (управление  строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

Администрации  сельских поселений;

управление культуры и молодёжной политики района;

комитет образования Администрации района;

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 -2022 годы

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2017 год | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - |

5. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

18

Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2022 годы»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | - Исполнитель | - Целевой показатель | - Источник финансирования | - Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - всего | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  |
| - Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Проведение термореновации помещений при капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений | - 2017-2022 годы | - Администрация муниципального района | - 2.1.1. | - бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |  |
| - 1.2. | - Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях района | - 2017-2022 годы | Администрация муниципального района, комитет по образованию Администрации района, управление культуры и молодежной политики Администрации района | - 2.1.1. | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| - 1.3. | - Проведение замены ламп накаливания на энергосберегающие и установку систем автоматического управления освещением в муниципальных учреждениях | - 2017-2022 годы | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, управление культуры и молодежной политики Администрации района | 2.1.1. | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.4. | - Установка частотных преобразователей на скважинах | - 2017-2022 годы | Администрация муниципального района | 2.1.1. | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 1.5. | - Установка общедомовых приборов учета холодной воды | - 2017-2022 годы | Администрация муниципального района | 2.1.1 | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |  |  | - ». |