Российская Федерация Новгородская область АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.05.2017 № 419

р.п. Демянск

О внесении изменений в постановление Администрации района

от 21.12.2016 № 850

В соответствии с Постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации», перечнем муниципальных программ Демянского муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации района от 16.09.2013 № 111-рг (в редакции распоряжения Администрации района от 07.11.2016 № 256-рз) Администрация Демянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: - 1.Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2019 годы»; утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 850 (в редакции постановления Администрации района от 10.02.2017 №140; от 03.04.2017 №252) изложив её в новой, прилагаемой редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.

Исполняющий полномочия Главы

района, первый заместитель

Главы администрации Н.А.Михалёва

|  | Приложение к постановлению Администрации района от 23.05.2017 № 419 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

Паспорт программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Демянского муниципального района( комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы |  | комитет культуры и молодёжной политики Администрации района, комитет по образованию Администрации района, МУП Демянского муниципального района «Водоканал», ООО «ТК Новгородская», Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
| 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) |  | 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы» 2. «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2019 годы» |  |  |  |  |
| 4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы |  | Значение целевого показателя |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Цель 1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км) |  | 66,7 | 67,2 | 67,2 |  |
| 1.1.2. | Показатель 3. Протяженность системы водоотведения (км) |  | 15,7 | 16,2 | 16,2 |  |

2

| 1.1.3. | Показатель 4. Протяженность системы теплоснабжения (км) |  |  |  | 14,136 |  |  | 14,136 |  | 14,136 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Показатель 4. Процент изношенности систем водоснабжения |  |  |  | 88,5 |  |  | 88,5 |  | 88,5 |  |
| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения |  |  |  | 74 |  |  | 74 |  | 74 |  |
| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 32 |  |
| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, шт. жил.пом. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.1.8. | Показатель 8.Строительство объектов водоподачи |  |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Задача 2 Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, км |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| 2 | Цель 2 Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5. Сроки реализации муниципальной программы: |  |  |  | 2017 – 2019 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Всего |
| 2017 год |  | 789,741 | 1670,811 |  |  |  |  |  |  |  | 2460,552 |
| 2018 год |  | - | 362,4 |  |  |  |  |  |  |  | 362,4 |
| 2019 год |  | - | 362,4 |  |  |  |  |  |  |  | 362,4 |
| итого |  | 789,741 | 2395,611 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,352 |

3

7. Ожидаемые конечные результаты Программы:

Содержание жилищно-коммунального комплекса в рабочем состоянии.

Снижение себестоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Характеристика проблем, на решение, которых

направлена муниципальная программа

Жилищно-коммунальное хозяйство

Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района приобрела  большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства района на развитие этой отрасли не покрывают потребности в её финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов системы коммунальной инженерной инфраструктуры  находятся в ветхом состоянии.

В 2016 году жилищно-коммунальный комплекс Демянского муниципального района включал в себя:

котельные 24 ед.,

тепловые сети 14,136 км.,

артезианские скважины 28 шт.,

водонапорные башни 24 ед.,

водоразборные колонки 265 ед.,

водопроводные сети 66,7 км.,

канализационные очистные сооружения 2 ед.,

канализационные насосные станции 4 ед.,

сети водоотведения 15,7 км.,

В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению населения на территории района создано и действует муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», основным видом деятельности которого является водоснабжение и водоотведение.

Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.

Физический износ систем теплоснабжения составляет 32%, водоснабжения 88,5%, водоотведения 74%. В результате износа  потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системе водоснабжения составляет 29 %, в системе теплоснабжения 29%.

Износ жилищного фонда составляет 56%, что приводит к увеличению затрат на его содержание.

4

Отсутствие природного газа приводит к значительному удорожанию тепловой энергии. Район включен в план пуска природного газа. Для этого, в с. Лычково построена газораспределительная станция, сделана врезка в магистральный газопровод С.Петербург-Рига, проложен межпоселковый газопровод протяженностью 42 км. и газораспределительные сети в с. Лычкво – 5 км., вд. Ямник – 1,5 км., д. Ч.Ручей – 1,2 км., п. Демянск – 7 км. Пуск газа намечен на конец 2016 начало 2017 года. В связи с  этим возникает необходимость технического обслуживания сетей.

Энергосбережение.

Обеспечение района энергоресурсами осуществляется через подстанции:

| Наименование подстанции | Напряжение, киловольт | Мощность трансформаторов мегавольт, ампер |
| --- | --- | --- |
| Пс. Демянск | 110/35/10 | 2 х 10 |
| Пс. Заря | 110/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Красная | 35/10 | 1 х 2,5 |
| Пс. Есипово | 35/10 | 1 х 1 |
| Пс. Полново | 35/10 | 2 х 1,6 |
| Пс. Елисеево | 110/35/10 | 2 х 1 |
| Пс.Лычково | 110/35/10 | 1 х 16, 1 х 10 |
| Пс. Черный Ручей | 35/10 | 2 х1,6 |
| Пс.Ямник | 35/10 | 2 х 2,5 |

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через КТП-10/0,4 Ква-273 шт. общей мощностью 27370 КвА.

Протяженность воздушных линий напряжением 10 кВт. составляет 787,2 километра, напряжением 0,4 кВт. – 384,212 километра.

Основная проблема в обеспечении энергоресурсами это их потери при производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В последние годы отмечается тенденция  снижения объемов реализации тепловой энергии в связи с уменьшением количества потребителей, особенно в сельской местности. Частные предприниматели и население переводят свои помещения на индивидуальное отопление. Техническое состояние инженерных сетей, оборудования котельных характеризуются высоким износом. Котельные в свое время были построены для нужд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время эти предприятия ликвидированы, а тепловые нагрузки остались не востребованными и используются для обеспечения теплом населения и объектов социального

5

назначения. Отрицательную роль в эффективности работы котельных играет эксплуатация устаревшего оборудования  с КПД менее 50 %. Для сжигания твердого топлива в котельных используются  котлы, топки которых оборудованы колосниковой решеткой с  ручным обслуживанием. Котлы не оборудованы штатными комплектами приборов контроля и учета; топки котлов не механизированы; в котельных эксплуатируется оборудование большей мощности, чем необходимо. Системы теплоснабжения разобщены, что не позволяет переключить тепловые нагрузки с мелких неэффективных котельных  на котельные, работающие с более высоким коэффициентом использования.

Основные проблемы в эксплуатации тепловых сетей – это  потери              тепловой энергии при ее транспортировке. Физический износ тепловых сетей

составляет 83%. Изоляция тепловых сетей выполнена с использованием минеральной ваты, в процессе долголетней эксплуатации  разрушилась, что ведет к большим потерям тепла.

Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

Основным поставщиком воды в районе является МУП Демянского муниципального района «Водоканал», основным источником водоснабжения – артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

В настоящее время водоснабжение Демянского муниципального района осуществляется 27 артезианскими скважинами.

Распределение воды производится магистральными сетями, водопроводы диаметром 50-100 мм. через водонапорные башни Рожновского, которых в районе насчитывается 24 шт. Установленная производимая мощность 920,1 куб.м. в сутки, фактическое водопотребление 569,5 куб.м. Максимальнее субботнее потребление 960,5 куб.м. в сутки. Коэффициент использования мощности 61,9%, износ водопроводных сетей 70%. Потери воды в системе составляют 29%, что приводит к сбоям водоснабжения.

В районе существует раздельная система водоотведения:

в п.Демянск 3 системы водоотведения, 3 канализационных насосных станции и 3 БОС;

в д.Ямник самотечная канализация и БОС;

в с.Лычково и п.Кневицы для отвода хозяйственных бытовых сточных вод имеются септики;

в д.Жирково 1 система водоотведения, 1 насосная станция и 1 БОС.

6

Проектная мощность БОС составляет 900 куб.м. в сутки. В паводковый период и в период интенсивных дождей нагрузка на БОС достигает 1800 куб.м. в сутки. Среднесуточное отведение в районе составляет 235 куб.м.

Вывоз твердых и бытовых отходов осуществляет специализированная организация, по договорам заключенным с юридическими и физическими лицами.

В районе существует проблема безопасного хранения и захоронения отходов. Необходимо строительство полигона ТКО.

В районе имеется 9 подстанций, обеспечивающих доставку электроэнергии до потребителей района.

Распределение электроэнергии осуществляется по существующим электроприемникам и вновь сооружаемым за счет новых технологических присоединений абонентов.

Существующие распределительные сети и комплексные трансформаторные подстанции поддерживаются в технически исправном состоянии. По мере возможности выполняются работы по расчистке трассы, замене провода и силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации.

По пропускной способности часть линий КТП-10/0,4 имеют резерв.

Основной проблемой остается потеря энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).

Район располагает техническим потенциалом энергосбережения и повышения  энергетической эффективности.  Поэтому  энергосбережение и по-

вышение  энергетической  эффективности  следует  рассматривать как основ-

ной энергетический ресурс будущего экономического роста Демянского муниципального района.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координатором работы по реализации Программы является комитет по строительству и ЖКХ Администрации района. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет по строительству и ЖКХ на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет по экономическому развитию Администрации муниципального района отчет о финансировании муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют в комитет по строительству и ЖКХ информацию о подготовке годового отчета до 20

7

февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.

Комитет по строительству и ЖКХ готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в комитет по экономическому развитию Администрации муниципального района.

8

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Реализация подпро-граммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы» | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муниципального района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 2017-2019 годы | 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.2.1. | бюджет муниципального района областной бюджет | 1670,811 789,741 | 362,4 | 362,4 |
| 1.2. | Реализация подпро-граммы «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 -2019 годы» | комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муниципального района, Администрации сельских поселений, комитет культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района, комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района | 2017 -2019 годы | 2.1.1. | бюджет муниципального района |  |  |  |

9

ПОДПРОГРАММА

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры

Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации  Демянского муниципального района;

Администрации  сельских поселений (по согласованию);

МУП Демянского муниципального района «Водоканал» (по согласованию);

ООО «ТК Новгородская» (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км.) | 66,7 | 67,2 |  |  | 67,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км.) | 15,7 | 16,2 |  |  | 16,2 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения(км.) | 14,136 | 14,136 |  |  | 14,136 |
| 1.1.4 | Показатель 4. Процент изношенности системы водоснабжения | 88,5 | 88,5 |  |  | 88,5 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения | 74 | 74 |  |  | 74 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения | 32 | 32 |  |  | 32 |

10

| 1.1.7. | Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. | Показатель 8. Строительство объектов водоподачи |  | 1 |  | - |  | - |
| 1.2. | Задача 2 Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, (км.) | 15 |  | 15 |  | 16 |  |

3. Сроки реализации  подпрограммы:   2017 -2019 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в

целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | Всего |
| 2017 год | 789,741 | 1670,811 |  | 2460,552 |
| 2018 год | - | 362,4 |  | 362,4 |
| 2019 год | - | 362,4 |  | 362,4 |
| итого | 789,741 | 2395,611 |  | 3185,352 |

5.Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- обновление инженерной инфраструктуры

- снижение эксплуатационных затрат

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека

- повышение надёжности и качества теплоснабжения

- обеспечение  подключения   дополнительных   нагрузок   при строительстве новых жилых домов

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения

- снижение уровня потерь питьевой воды

- строительство новых газораспределительных сетей

- поддержание газораспределительных сетей в рабочем состоянии

- 11

- Мероприятия подпрограммы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Демянского муниципального района

на 2017 – 2019 годы» муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия | - Срок - исполнения |  | - Исполнитель | - Целевой показатель | - Источник финансирования | - Объемы финансирования, - Тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - всего |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Содержание централизованных и не централизованных систем водоснабжения, водоотведения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуаций в сроки, установленные законодательством | - 2017-2019 |  | - Администрация района | - 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.4 - 1.1.5 | - бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  | - средства МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - Разработка проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района | - 2017 |  | - Администрация района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района | 100 | 100 |  |  |  |
| - 1.3 | - Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района |  | - 2017 | - Администрация района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района | 50 | 50 |  |  |  |
| - 1.4 | Строительство объекта «Водоснабжение д. Горшковицы Демянского района | - 2017 |  | - Администрация района | - 1.1.8. | - бюджет муниципального района - областной бюджет | 789,741 789,741 | 789,741 789,741 |  |  |  |

12

| - 1.5 | - Обеспечение предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению надлежащего качества |  | - 2017-2019 |  | - МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  | - 1.1.1. - 1.1.2. | - средства МУП Демянского муниципального района «Водоканал» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.6 | - Содержание системы теплоснабжения в рабочем состоянии и устранение аварийных ситуации в сроки, установленные законодательством |  | - 2017-2019 |  | - ООО «ТК Новгородская» |  | - 1.1.3. 1.1.6. | - средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |
| - 1.7 |  | - Обеспечение предоставление услуг по теплоснабжению надлежащего качества |  | - 2017-2019 |  | - ООО «ТК Новгородская» | - 1.1.3. - 1.1.6 | - средства ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |
| - 1.8 |  | - Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда |  | - 2017-2019 |  | - Администрация района | - 1.1.7 | - бюджет муниципального района | - 1087,2 | - 362,4 | - 362,4 | - 362,4 |
| - 1.9 |  | Обеспечение и организация проведения капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда |  | 2017-2019 |  | Администрация района | 1.1.7 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - Разработка проектно-сметной документации строительства распределительных сетей газификации |  | - 2017-2019 |  | - Администрация района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района |  |  |  |  |
| - 2.2 |  | - Техническое обслуживание газораспределительных сетей |  | - 2017-2019 |  | - Администрация района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района | 50 | 50 |  |  |

13

| - 2.3 | Строительство газораспределительного газопровода по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | - 2017 | - Администрация района | - 1.2.1 | - бюджет муниципального района - Областной бюджет | 318,67 | 318,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 3185,352 | 2460,552 |  |  |

14

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы» муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители программы:     Администрация Демянского муниципального  района (комитет по строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству)

Администрации  сельских поселений;

комитет культуры и молодёжной политики района;

комитет образования Администрации района

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи и целевые показатели муниципальной программы | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы:   2017 -2019 годы

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Всего |
| 2017 год | - | - | - | - |
| 2018 год | - | - | - | - |
| 2019 год | - | - | - | - |

5.Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности

- 15

- Мероприятия подпрограммы

«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2019 годы»

| - № - п/п | - Наименование - мероприятия | - Срок исполнения | - Исполнитель | - Целе-вой показа-тель | - Источник финансирования | - Объемы финансирования - Тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - всего | - 2017 | - 2018 | - 2019 |
| - Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение термореновации помещений при капитальном ремонте зданий муниципальных учреждений | - 2017-2019 - годы | - Администрация района | - 1.1.1. | - бюджет муниципального района | - | - | - | - |
| - 1.2. | - Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях района | - 2017-2019 - годы | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, комитет культуры и молодежной политики Администрации района | - 1.1.1. | - внебюджетные источники |  |  |  |  |
| - 1.3 | - Проведение замены ламп накаливания на энергосберегающие и установку систем автоматического управления освещением в муниципальных учреждениях | - 2017-2019 - годы | Администрация района, комитет по образованию Администрации района, комитет культуры и молодежной политики Администрации района | 1.1.1. | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

16

| - 1.4 | - Установка частотных преобразователей на скважинах | - 2017-2019 - годы | Администрация района | 1.1.1. | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.5 | - Установка общедомовых приборов учета холодной воды | - 2017-2019 - годы | Администрация района | 1.1.1 | внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

17

Расчет финансовых ресурсов

По мероприятию 1.1.7 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Расчет финансовых средств по

взносам на капитальный ремонт муниципального жилого фонда района

| № п/п | Наименование видов работ | Сборник цен, номера разделов, таблиц | Расчет стоимости | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Тариф на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 6,55х4610,6 кв.метров = 30200 30200х12 месяцев | 362400 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района |  | Согласно договора | 100 |
| 3 | Экспертиза проектно-сметной документации строительства водоснабжения д. Горшковицы Демянского района |  | Согласно договора | 50 |

Расчет  суммы взносов на капитальный ремонт производится от утвержденного тарифа стоимости  капитальный ремонт  жилого фонда применяемого региональным оператором.

18

|  | «Строительство объекта «Водоснабжение д. Горшковицы Демянского района» Бурение эксплуатационной скважины для водоснабжения д. Горшковицы Демянского района Новгородской области | По условиям участия в программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» в подпрограмме «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» | 50% сметной стоимости | 789,741 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Калькуляция |  | 50 |
|  | Строительство газораспределительного газопровода по объекту «Строительство газораспределительных сетей газопровода по ул.Демянская с.Лычково, Демянского района, Новгородской области». | По условиям участия в программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» в подпрограмме «Газификация Новгородской области» | 10% | 318,67 |
|  | всего |  |  | 1670,811 |